CAHIER DES CHARGES

EduMaster

Plateforme de Preparation aux Concours des Grandes Ecoles

Cours | Exercices | Concours Blancs | Communaute | Suivi de Progression

| Champ | Detail |
| --- | --- |
| Nom du projet | EduMaster |
| Version | 1.0 |
| Date de redaction | Mars 2026 |
| Statut | Document de reference — En cours de developpement |
| Inspiration | Le Secret des Maitres (lesecretsdesmaitres.com) |
| Backend | Java 17 + Spring Boot 3 + Spring Security + JWT |
| Frontend | React 18 + TypeScript + TailwindCSS |
| Base de donnees | MySQL 8 |
| Deploiement | Docker + Docker Compose + Nginx |
| Localisation | Yaounde, Cameroun — Cible : Afrique francophone |
| Destinataire | Equipe de developpement |

# Sommaire

- 1.   Presentation du projet

- 2.   Architecture technique

- 3.   Acteurs du systeme

- 4.   Modele de donnees

- 5.   Specifications fonctionnelles

- 6.   Specification de l'API REST

- 7.   Exigences de securite

- 8.   Interface utilisateur

- 9.   Deploiement et infrastructure

- 10.  Strategie de tests

- 11.  Planning previsionnel

- 12.  Glossaire

# 1. Presentation du Projet

## 1.1 Contexte et problematique

Des milliers d'etudiants africains aspirent chaque annee a integrer les grandes ecoles de statistique, d'actuariat, de demographie et d'ingenierie comme l'ISSEA, l'ENSEA, l'ENSAE, l'IFORD, l'ISUP ou l'Institut Polytechnique de Paris. Ces concours sont extremement selectifs et exigent une preparation rigoureuse, methodique et encadree sur plusieurs mois.

Or, la plupart des candidats font face a un manque cruel de ressources pedagogiques structurees, d'encadrement adapte et d'outils de suivi de leur progression. Les ressources existantes sont dispersees, les corrigés difficiles a trouver et l'accompagnement quasi inexistant dans de nombreuses regions.

Problemes resolus par EduMaster Ressources pedagogiques dispersees et introuvables ¦ Absence de corrigés detailles des anciens sujets ¦ Manque d'encadrement et de suivi personnalise ¦ Pas d'outil de simulation des conditions reelles de concours ¦ Isolement des candidats sans communaute d'entraide ¦ Difficulte d'acces aux informations officielles des concours (arretes, programmes, dates)

## 1.2 Objectifs

- Centraliser toutes les ressources pedagogiques par concours, niveau et matiere sur une seule plateforme

- Permettre aux candidats d'acceder a des cours, fiches methodes et exercices progressifs avec corrigés detailles

- Organiser des concours blancs en ligne pour simuler les conditions reelles des epreuves

- Publier et centraliser les anciens sujets des concours avec leurs corrections officielles

- Fournir un suivi personnalise de la progression de chaque candidat

- Creer une communaute d'entraide entre candidats, mentors et laureats

- Informer en temps reel sur les actualites : arretes officiels, resultats, dates des concours

- Permettre aux administrateurs de gerer le contenu, les inscriptions et les statistiques de la plateforme

- Offrir une interface responsive et accessible sur tous les appareils

## 1.3 Perimetre

EduMaster couvre l'ensemble du parcours de preparation : depuis la decouverte des concours disponibles jusqu'a l'obtention des resultats du concours blanc, en passant par la consultation des cours, la pratique des exercices, la participation aux concours blancs et l'interaction au sein de la communaute.

## 1.4 Parties prenantes

| Acteur | Role | Responsabilite principale |
| --- | --- | --- |
| Chef de projet | Maitre d'ouvrage | Validation fonctionnelle et suivi global |
| Dev backend | Developpeur Java/Spring | API REST, securite, base de donnees |
| Dev frontend | Developpeur React | Interfaces utilisateur et responsive |
| Administrateur SI | Operationnel | Deploiement, maintenance, securite systeme |
| Admin contenu | Gestionnaire plateforme | Gestion des concours, cours, exercices, sujets |
| Formateur | Expert pedagogique | Creation de cours, exercices et corrections |
| Candidat (Etudiant) | Utilisateur final | Consultation ressources, exercices, concours blancs |
| Mentor / Laureats | Utilisateur contributeur | Partage d'experience, aide communautaire |
| Visiteur | Utilisateur non inscrit | Consultation des informations publiques |

# 2. Architecture Technique

## 2.1 Vue d'ensemble

EduMaster suit une architecture Client/Serveur en trois tiers, garantissant la scalabilite necessaire pour servir des milliers de candidats simultanement, en particulier lors des periodes de concours blancs.

- Tier Presentation : React 18 + TypeScript, servi par Nginx, accessible sur navigateur desktop et mobile

- Tier Metier : Spring Boot 3 (Java 17) exposant une API REST securisee par Spring Security + JWT

- Tier Donnees : MySQL 8 avec migrations versionnees via Flyway

## 2.2 Stack technologique

| Composant | Technologie | Version | Role |
| --- | --- | --- | --- |
| Langage backend | Java | 17 LTS | Logique metier et API |
| Framework backend | Spring Boot | 3.x | API REST, securite, ORM |
| ORM | Hibernate / JPA | 6.x | Mapping objet-relationnel |
| Migrations BDD | Flyway | 9.x | Versionning du schema |
| Securite | Spring Security + JWT | 6.x / JJWT | Authentification et autorisations |
| Base de donnees | MySQL | 8.0 | Persistance des donnees |
| Framework front | React | 18 | Interface utilisateur |
| Langage front | TypeScript | 5.x | Typage statique |
| Styling | TailwindCSS | 3.x | Design responsive |
| Requetes HTTP | Axios | 1.x | Appels API depuis React |
| Graphiques | Recharts | 2.x | Courbes de progression, stats |
| Editeur riche | React Quill / TipTap | 2.x | Redaction des cours et exercices |
| PDF | iText / JasperReports | 7.x | Generation des sujets et corrections PDF |
| Email | Spring Mail + Thymeleaf | 3.x | Notifications et newsletters |
| Conteneurisation | Docker + Compose | Latest | Deploiement et portabilite |
| Reverse proxy | Nginx | Latest | Serveur React + proxy API |
| Doc API | Swagger / OpenAPI | 3.0 | Documentation automatique |

## 2.3 Architecture des packages Spring Boot

- controller/   : endpoints REST (@RestController), validation des entrees avec @Valid

- service/      : logique metier (gestion concours, progression, concours blancs)

- repository/   : interfaces JPA (Spring Data), requetes base de donnees

- entity/       : classes JPA mappees sur les tables MySQL

- dto/          : objets de transfert de donnees (requetes et reponses API)

- mapper/       : conversions DTO <-> Entity via MapStruct

- security/     : configuration JWT, filtres d'authentification, gestion des roles

- exception/    : handlers globaux (@ControllerAdvice), codes d'erreur metier

- config/       : beans Spring, CORS, configuration email, configuration generale

- scheduler/    : taches planifiees (@Scheduled) pour newsletter, rappels, stats

## 2.4 Architecture des composants React

- pages/        : ecrans principaux (Accueil, Formations, Concours blancs, Communaute, Dashboard)

- components/   : composants reutilisables (cartes concours, lecteur cours, timer, tableaux resultats)

- hooks/        : hooks personnalises (useAuth, useConcours, useProgression, useExercice)

- services/     : modules Axios pour chaque ressource API

- context/      : contexte d'authentification JWT et contexte de concours actif

- utils/        : fonctions utilitaires (calcul scores, formatage, telechargement PDF)

- types/        : interfaces TypeScript partagees entre composants

# 3. Acteurs du Systeme

| Acteur | Perimetre | Description |
| --- | --- | --- |
| Super Administrateur | Systeme entier | Acces total : gestion plateforme, utilisateurs, statistiques globales |
| Admin Contenu | Contenu pedagogique | Cree et gere concours, niveaux, matieres, cours, exercices, sujets, concours blancs |
| Formateur | Ses matieres assignees | Redige les cours, exercices et corrigés pour les matieres dont il est responsable |
| Candidat | Son espace personnel | S'inscrit, consulte les ressources, fait des exercices, participe aux concours blancs |
| Mentor / Laureats | Espace communaute | Partage experience, repond aux questions, motive les candidats |
| Visiteur | Pages publiques | Consulte la page d'accueil, les informations concours, sans acceder aux ressources |

# 4. Modele de Donnees

## 4.1 Tables principales (MLD)

### Table : utilisateurs

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INC | PK | Identifiant unique |
| nom | VARCHAR(100) | NOT NULL | Nom de famille |
| prenom | VARCHAR(100) | NOT NULL | Prenom |
| email | VARCHAR(150) | UNIQUE NOT NULL | Identifiant de connexion |
| mot_de_passe | VARCHAR(255) | NOT NULL | Hash BCrypt |
| role | ENUM | NOT NULL | SUPER_ADMIN / ADMIN_CONTENU / FORMATEUR / CANDIDAT / MENTOR |
| telephone | VARCHAR(30) |  | Numero de telephone |
| photo | VARCHAR(255) |  | URL de la photo de profil |
| ville | VARCHAR(100) |  | Ville de residence |
| pays | VARCHAR(100) | DEFAULT Cameroun | Pays de residence |
| niveau_etudes | VARCHAR(100) |  | Ex: Licence 2, Terminale, Master 1 |
| bio | TEXT |  | Courte biographie (pour mentors/laureats) |
| actif | BOOLEAN | DEFAULT TRUE | Compte actif ou desactive |
| email_verifie | BOOLEAN | DEFAULT FALSE | Email confirme par lien de verification |
| newsletter | BOOLEAN | DEFAULT TRUE | Abonne a la newsletter |
| date_creation | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Date de creation du compte |
| derniere_co | TIMESTAMP |  | Derniere connexion |

### Table : categories_concours

Represente les grandes familles de concours : CAPESA, BECEAS, IFORD, IPP, ISTA, CERDI...

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INC | PK | Identifiant unique |
| nom | VARCHAR(100) | UNIQUE NOT NULL | Ex: CAPESA, BECEAS, IFORD, IPP, ISTA |
| description | TEXT |  | Description detaillee de la categorie de concours |
| logo | VARCHAR(255) |  | URL du logo de la categorie |
| actif | BOOLEAN | DEFAULT TRUE | Categorie visible sur la plateforme |
| ordre | INTEGER | DEFAULT 0 | Ordre d'affichage sur la page formations |

### Table : concours

Represente un concours specifique au sein d'une categorie : ISE Cycle Long, ISE Classique, TSS, IFORD Demo...

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INC | PK | Identifiant unique |
| nom | VARCHAR(150) | NOT NULL | Ex: ISE Cycle Long/AS, TSS |
| categorie_id | BIGINT | FK categories_concours | Categorie parente |
| description | TEXT |  | Description du concours |
| ecoles_cibles | TEXT |  | Ecoles accessibles via ce concours |
| actif | BOOLEAN | DEFAULT TRUE | Concours visible |
| ordre | INTEGER | DEFAULT 0 | Ordre d'affichage |

### Table : niveaux

Represente les niveaux de preparation au sein d'un concours : BAC, Licence 1, Licence 2, Licence 3...

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INC | PK | Identifiant unique |
| nom | VARCHAR(100) | NOT NULL | Ex: BAC, Licence 1, Licence 2, Licence 3 |
| concours_id | BIGINT | FK concours | Concours parent |
| description | TEXT |  | Description du niveau |
| ordre | INTEGER | DEFAULT 0 | Ordre d'affichage |

### Table : matieres

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INC | PK | Identifiant unique |
| nom | VARCHAR(100) | NOT NULL | Ex: Mathematiques, Français, Physique, Chimie, Statistiques |
| icone | VARCHAR(50) |  | Emoji ou classe icone pour l'affichage |
| description | TEXT |  | Description de la matiere |
| couleur | VARCHAR(20) |  | Couleur d'affichage (code hex) |

### Table : cours

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INC | PK | Identifiant unique |
| titre | VARCHAR(200) | NOT NULL | Titre du cours |
| contenu | LONGTEXT | NOT NULL | Contenu HTML rich text du cours |
| niveau_id | BIGINT | FK niveaux | Niveau associe |
| matiere_id | BIGINT | FK matieres | Matiere associee |
| formateur_id | BIGINT | FK utilisateurs | Formateur auteur du cours |
| type | ENUM | NOT NULL | COURS / FICHE_METHODE / RESUME |
| fichier_pdf | VARCHAR(255) |  | PDF telechargenable optionnel |
| publie | BOOLEAN | DEFAULT FALSE | Cours publie ou en brouillon |
| ordre | INTEGER | DEFAULT 0 | Ordre d'affichage dans la matiere |
| date_creation | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Date de creation |
| date_modif | TIMESTAMP |  | Derniere modification |

### Table : exercices

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INC | PK | Identifiant unique |
| titre | VARCHAR(200) | NOT NULL | Titre de l'exercice |
| enonce | LONGTEXT | NOT NULL | Enonce complet en HTML rich text |
| corrige | LONGTEXT | NOT NULL | Correction detaillee en HTML rich text |
| niveau_id | BIGINT | FK niveaux | Niveau associe |
| matiere_id | BIGINT | FK matieres | Matiere associee |
| formateur_id | BIGINT | FK utilisateurs | Formateur auteur |
| difficulte | ENUM | NOT NULL | FACILE / MOYEN / DIFFICILE / EXPERT |
| type | ENUM | NOT NULL | EXERCICE / ANCIEN_SUJET / QCM |
| annee | INTEGER |  | Annee du sujet (si ancien sujet) |
| duree_minutes | INTEGER |  | Duree estimee de resolution en minutes |
| publie | BOOLEAN | DEFAULT FALSE | Exercice publie ou en brouillon |
| date_creation | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Date de creation |

### Table : inscriptions_candidats

Lie un candidat a un concours/niveau specifique qu'il prepare.

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INC | PK | Identifiant unique |
| candidat_id | BIGINT | FK utilisateurs | Candidat inscrit |
| niveau_id | BIGINT | FK niveaux | Niveau de preparation choisi |
| date_inscription | DATE | NOT NULL | Date d'inscription |
| actif | BOOLEAN | DEFAULT TRUE | Inscription active |

### Table : progression_cours

Trace les cours consultes par chaque candidat.

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INC | PK | Identifiant unique |
| candidat_id | BIGINT | FK utilisateurs | Candidat concerne |
| cours_id | BIGINT | FK cours | Cours consulte |
| complete | BOOLEAN | DEFAULT FALSE | Cours marque comme termine |
| date_debut | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Premiere consultation |
| date_complete | TIMESTAMP |  | Date de completion |

### Table : tentatives_exercices

Trace les exercices tentes par chaque candidat.

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INC | PK | Identifiant unique |
| candidat_id | BIGINT | FK utilisateurs | Candidat concerne |
| exercice_id | BIGINT | FK exercices | Exercice tente |
| corrige_vu | BOOLEAN | DEFAULT FALSE | Le candidat a consulte le corrige |
| date_tentative | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Date de la tentative |

### Table : concours_blancs

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INC | PK | Identifiant unique |
| titre | VARCHAR(200) | NOT NULL | Ex: Concours Blanc N°9 - 2026 |
| niveau_id | BIGINT | FK niveaux | Niveau cible |
| date_debut | DATETIME | NOT NULL | Date et heure de debut |
| date_fin | DATETIME | NOT NULL | Date et heure de fin |
| duree_minutes | INTEGER | NOT NULL | Duree totale de l'epreuve en minutes |
| description | TEXT |  | Instructions et conseils |
| fichier_sujet | VARCHAR(255) |  | Fichier PDF du sujet a telecharger |
| fichier_corrige | VARCHAR(255) |  | Fichier PDF de correction (publie apres la date_fin) |
| publie | BOOLEAN | DEFAULT FALSE | Concours blanc visible par les candidats |
| date_creation | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Date de creation |

### Table : participations_concours_blancs

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INC | PK | Identifiant unique |
| candidat_id | BIGINT | FK utilisateurs | Candidat participant |
| concours_blanc_id | BIGINT | FK concours_blancs | Concours blanc concerne |
| date_participation | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Date et heure de participation |
| note | DECIMAL(5,2) |  | Note obtenue (si correction numerique) |
| rang | INTEGER |  | Rang parmi les participants |
| fichier_copie | VARCHAR(255) |  | Copie soumise (PDF optionnel) |

### Table : resultats_officiels

Stocke les resultats PDF des concours blancs publies par les administrateurs.

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INC | PK | Identifiant unique |
| titre | VARCHAR(200) | NOT NULL | Ex: Resultats Concours Blanc 9 2026 |
| concours_blanc_id | BIGINT | FK concours_blancs | Concours blanc concerne |
| fichier_pdf | VARCHAR(255) | NOT NULL | Fichier PDF des resultats |
| date_publication | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Date de publication |
| publie_par | BIGINT | FK utilisateurs | Administrateur ayant publie |

### Table : documents_officiels

Arretes, calendriers, programmes officiels publies par les administrateurs.

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INC | PK | Identifiant unique |
| titre | VARCHAR(200) | NOT NULL | Titre du document |
| type | ENUM | NOT NULL | ARRETE / CALENDRIER / PROGRAMME / ACTUALITE |
| categorie_id | BIGINT | FK categories | Categorie de concours concernee (optionnel) |
| fichier_pdf | VARCHAR(255) |  | Fichier PDF joint |
| contenu | TEXT |  | Contenu textuel (si pas de PDF) |
| publie | BOOLEAN | DEFAULT TRUE | Document visible |
| date_creation | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Date de publication |
| publie_par | BIGINT | FK utilisateurs | Administrateur auteur |

### Table : temoignages

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INC | PK | Identifiant unique |
| auteur_id | BIGINT | FK utilisateurs | Laureats ou candidat auteur |
| ecole_integree | VARCHAR(150) |  | Ecole integree grace a EduMaster |
| contenu | TEXT | NOT NULL | Texte du temoignage |
| photo | VARCHAR(255) |  | Photo du temoignage |
| approuve | BOOLEAN | DEFAULT FALSE | Approuve par un admin avant publication |
| date_creation | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Date de soumission |

### Table : newsletter_abonnes

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INC | PK | Identifiant unique |
| email | VARCHAR(150) | UNIQUE NOT NULL | Email abonne |
| actif | BOOLEAN | DEFAULT TRUE | Abonnement actif |
| date_sub | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Date d'abonnement |

# 5. Specifications Fonctionnelles

## 5.1 Module Authentification

Systeme d'authentification stateless base sur JWT. Un visiteur peut parcourir les pages publiques librement. L'acces aux ressources pedagogiques necessite un compte valide.

- Inscription par email avec verification obligatoire du compte par lien email

- Connexion par email et mot de passe — POST /api/auth/login

- Deconnexion avec invalidation du refresh token

- Reinitialisation du mot de passe par email avec lien temporaire (valide 24h)

- Blocage du compte apres 5 tentatives consecutives echouees

- Profil candidat : photo, ville, pays, niveau d'etudes, concours prepares

- Journalisation de toutes les connexions

## 5.2 Module Permissions par Role

| Fonctionnalite | Super Admin | Admin Contenu | Formateur | Candidat | Mentor | Visiteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voir pages publiques | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Acceder aux cours | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Acceder aux exercices | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Voir les corrigés | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Participer aux concours blancs | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Voir resultats concours blancs | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non |
| Creer / editer cours | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Creer / editer exercices | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Publier contenu | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Creer concours blanc | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Publier resultats CB | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Gerer categories / concours | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Gerer utilisateurs | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Publier documents officiels | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Approuver temoignages | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Voir son tableau de bord | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Envoyer newsletter | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |

## 5.3 Module Page d'Accueil Publique

La page d'accueil est librement accessible. Elle sert de vitrine commerciale et pedagogique de la plateforme.

- Banniere principale avec slogan, description et bouton d'appel a l'action (Decouvrir nos formations)

- Section 'Notre Mission' : presentation des 3 valeurs cles (formations, concours internationaux, communaute)

- Section 'Nos Parcours de Preparation' : les grandes categories de concours (CAPESA, BECEAS, IFORD, IPP, ISTA, CERDI)

- Section 'Toutes les ressources' : presentation des matieres disponibles (Maths, Français, Physique, Chimie, Anciens Sujets, Examens Blancs)

- Section 'Temoignages' : carrousel des temoignages de laureats avec photo, nom et ecole integree

- Footer : contact, newsletter, liens rapides

## 5.4 Module Informations sur les Concours

Page publique centralisant toutes les informations officielles sur les concours prepares.

- Liste de toutes les categories de concours avec description : CAPESA, BECEAS, IFORD, IPP, ISTA, CERDI

- Page detail de chaque concours : description, ecoles accessibles, programme, modalites d'admission

- Section 'Arretes et Documents Officiels' : liste des PDFs telechargeables (resultats CB, arretes, programmes)

- Mise a jour en temps reel par les administrateurs

- Moteur de recherche dans les documents officiels

## 5.5 Module Formations et Ressources Pedagogiques

Navigation dans les ressources Categorie (CAPESA) -> Concours (ISE Cycle Long) -> Niveau (BAC / Licence 1...) -> Matiere (Maths, Physique...) -> Cours / Exercices / Anciens Sujets

- Navigation hierarchique : Categorie -> Concours -> Niveau -> Matiere -> Ressources

- Trois types de ressources par matiere : Cours, Exercices avec corriges, Anciens Sujets

- Cours : contenu HTML rich text, fiches methodes, telechargement PDF optionnel

- Exercices : enonce progressif, corrige detaille revele apres tentative de l'utilisateur

- Anciens sujets : sujets des annees precedentes avec corrections officielles

- Filtrage par difficulte : Facile, Moyen, Difficile, Expert

- Recherche globale dans les ressources par mot-cle

- Progression visuelle : barre de progression par matiere et par niveau

## 5.6 Module Concours Blancs

Flux d'un concours blanc 1. Admin cree le concours blanc et uploade le sujet PDF -> 2. Candidats voient l'annonce et la date -> 3. Telechargement du sujet le jour J -> 4. Soumission optionnelle de la copie -> 5. Apres la date de fin : publication du corrige PDF et des resultats

- Liste des concours blancs disponibles avec statut : A venir, En cours, Termine

- Chaque concours blanc indique : titre, niveau cible, date/heure, duree, instructions

- Telechargement du sujet PDF le jour du concours

- Participation : le candidat enregistre sa participation (et peut soumettre sa copie PDF en option)

- Publication automatique du corrige PDF apres la date de fin du concours blanc

- Publication des resultats PDF par les administrateurs

- Historique de tous les concours blancs passes avec resultats et corriges

- Classement des participants si les notes sont saisies par l'admin

## 5.7 Module Suivi de Progression du Candidat

- Tableau de bord personnel : cours consultes, exercices tentes, concours blancs participes

- Barre de progression par matiere et par niveau

- Historique des ressources consultees et des exercices tentes

- Statistiques : nombre de cours termines, exercices resolus, concours blancs passes

- Recommandations : ressources non encore consultees dans le niveau prepare

## 5.8 Module Communaute

- Profils publics des mentors et laureats avec leur ecole integree et leur temoignage

- Section temoignages : candidats racontent leur parcours et leur reussite

- Soumission de temoignage par un candidat (soumis a approbation admin avant publication)

- Mise en avant des laureats recents sur la page d'accueil

## 5.9 Module Newsletter et Notifications

- Formulaire d'abonnement a la newsletter sur la page d'accueil (sans inscription requise)

- Envoi de newsletter par les admins : actualites, nouveaux cours, dates de concours blancs

- Notification email automatique a la publication d'un nouveau concours blanc

- Notification email aux abonnes lors de la publication d'un nouveau document officiel

- Notification email de bienvenue a la creation d'un compte

## 5.10 Module Administration (Back-office)

- Tableau de bord admin : nombre d'inscrits, concours blancs publies, cours disponibles, ressources

- Gestion des utilisateurs : lister, activer/desactiver, changer de role

- Gestion des categories, concours et niveaux : CRUD complet

- Gestion des cours et exercices : creer, editer (rich text), publier, depublier

- Gestion des concours blancs : creer, uploader sujet PDF, publier corrige, saisir resultats

- Gestion des documents officiels : uploader arretes, calendriers, programmes en PDF

- Gestion des temoignages : approuver ou rejeter les temoignages soumis

- Envoi de newsletters depuis le back-office

- Statistiques plateforme : inscriptions par mois, concours les plus prepares, taux de progression

# 6. Specification de l'API REST

## 6.1 Conventions

- Base URL : https://api.edumaster.cm/api/v1

- Format : JSON pour toutes les requetes et reponses

- Authentification : header Authorization: Bearer <access_token>

- Pagination : parametres page (defaut 0) et size (defaut 20)

- Codes HTTP : 200 OK, 201 Created, 204 No Content, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 409 Conflict, 500 Server Error

## 6.2 Endpoints principaux

| Methode | Endpoint | Role requis | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | Public | Inscription d'un nouveau candidat |
| POST | /auth/login | Public | Connexion et generation des tokens JWT |
| POST | /auth/refresh | Public | Renouvellement de l'access token |
| POST | /auth/logout | Authentifie | Invalidation du refresh token |
| POST | /auth/reset-password | Public | Demande reinitialisation mdp par email |
| GET | /auth/verify-email | Public | Verification du lien email d'activation |
| GET | /categories | Public | Liste des categories de concours |
| GET | /categories/{id}/concours | Public | Concours d'une categorie |
| GET | /concours/{id}/niveaux | Public | Niveaux d'un concours |
| GET | /infos/{categorieId} | Public | Informations officielles d'une categorie |
| GET | /documents-officiels | Public | Liste des documents officiels |
| GET | /temoignages | Public | Temoignages approuves |
| GET | /concours-blancs/publics | Public | Liste des concours blancs (sans ressources) |
| GET | /niveaux/{id}/matieres | CANDIDAT+ | Matieres disponibles pour un niveau |
| GET | /cours | CANDIDAT+ | Liste des cours (filtre niveau+matiere) |
| GET | /cours/{id} | CANDIDAT+ | Detail et contenu d'un cours |
| GET | /exercices | CANDIDAT+ | Liste des exercices (filtre niveau+matiere) |
| GET | /exercices/{id} | CANDIDAT+ | Enonce d'un exercice |
| GET | /exercices/{id}/corrige | CANDIDAT+ | Corrige d'un exercice |
| GET | /concours-blancs | CANDIDAT+ | Liste complete avec sujets et corriges |
| GET | /concours-blancs/{id} | CANDIDAT+ | Detail d'un concours blanc |
| POST | /concours-blancs/{id}/participer | CANDIDAT+ | Enregistrer participation |
| GET | /concours-blancs/{id}/resultats | CANDIDAT+ | Resultats PDF du concours blanc |
| GET | /progression/dashboard | CANDIDAT+ | Tableau de bord de progression |
| POST | /progression/cours/{id}/complete | CANDIDAT+ | Marquer un cours comme termine |
| POST | /progression/exercices/{id}/tente | CANDIDAT+ | Enregistrer tentative d'exercice |
| POST | /inscriptions | CANDIDAT+ | S'inscrire a un niveau de preparation |
| GET | /inscriptions/mes-niveaux | CANDIDAT+ | Niveaux prepares par le candidat |
| POST | /cours | FORMATEUR+ | Creer un cours |
| PUT | /cours/{id} | FORMATEUR+ | Modifier un cours |
| POST | /cours/{id}/publier | ADMIN_CONTENU+ | Publier un cours |
| POST | /exercices | FORMATEUR+ | Creer un exercice |
| PUT | /exercices/{id} | FORMATEUR+ | Modifier un exercice |
| POST | /concours-blancs | ADMIN_CONTENU+ | Creer un concours blanc |
| PUT | /concours-blancs/{id} | ADMIN_CONTENU+ | Modifier un concours blanc |
| POST | /concours-blancs/{id}/publier | ADMIN_CONTENU+ | Publier un concours blanc |
| POST | /documents-officiels | ADMIN_CONTENU+ | Publier un document officiel |
| POST | /temoignages/{id}/approuver | ADMIN_CONTENU+ | Approuver un temoignage |
| GET | /admin/utilisateurs | SUPER_ADMIN | Liste de tous les utilisateurs |
| PUT | /admin/utilisateurs/{id} | SUPER_ADMIN | Modifier un utilisateur |
| GET | /admin/stats | SUPER_ADMIN | Statistiques globales de la plateforme |
| POST | /newsletter/envoyer | ADMIN_CONTENU+ | Envoyer une newsletter |

# 7. Exigences de Securite

## 7.1 Authentification JWT

- Access token : duree de vie 15 minutes, algorithme HS512

- Refresh token : duree de vie 7 jours, stocke en base de donnees (table refresh_tokens)

- Claims JWT : userId, email, role, iat, exp

- Invalidation immediate du refresh token a la deconnexion

- Rotation du refresh token a chaque renouvellement

- Email de verification obligatoire avant acces aux ressources pedagogiques

## 7.2 Protection des donnees

- Mots de passe : hash BCrypt avec facteur de cout 12, jamais stockes en clair

- HTTPS obligatoire en production (certificat TLS)

- CORS configure pour n'autoriser que le domaine frontend

- Validation de toutes les entrees utilisateur (@Valid, Bean Validation)

- Requetes SQL via JPA uniquement (pas de SQL brut, protection injection SQL)

- Les corrigés des exercices ne sont accessibles qu'aux utilisateurs connectes

- Les sujets des concours blancs ne sont accessibles qu'a la date de debut

## 7.3 Audit et traçabilite

- Journalisation de toutes les connexions et tentatives echouees

- Trace de chaque consultation de cours et d'exercice par utilisateur

- Historique de toutes les participations aux concours blancs

- Conservation des logs d'acces pendant 12 mois minimum

# 8. Interface Utilisateur

## 8.1 Ecrans principaux

| Ecran | URL | Acces | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Page d'accueil | / | Public | Vitrine : mission, parcours, ressources, temoignages |
| Informations concours | /infos | Public | Liste et detail de chaque categorie de concours |
| Detail concours | /infos/:concours | Public | Arretes, programme, ecoles, modalites |
| Contact | /contact | Public | Formulaire de contact et coordonnees |
| Inscription | /inscription | Public | Formulaire de creation de compte |
| Connexion | /connexion | Public | Formulaire email + mot de passe |
| Mot de passe oublie | /mot-de-passe-oublie | Public | Reinitialisation par email |
| Categories formations | /formations | Candidat+ | Liste des categories de concours disponibles |
| Concours d'une categorie | /formations/categorie/:id | Candidat+ | Liste des concours de la categorie |
| Niveaux d'un concours | /formations/concours/:id | Candidat+ | Niveaux disponibles pour ce concours |
| Matieres d'un niveau | /formations/niveau/:id | Candidat+ | Matieres et types de ressources |
| Liste des cours | /formations/niveau/:id/cours | Candidat+ | Cours de la matiere avec progression |
| Lecteur de cours | /cours/:id | Candidat+ | Affichage rich text du cours + PDF |
| Liste exercices | /formations/niveau/:id/exercices | Candidat+ | Exercices filtres par difficulte |
| Exercice detail | /exercices/:id | Candidat+ | Enonce + bouton reveler le corrige |
| Anciens sujets | /formations/niveau/:id/sujets | Candidat+ | Anciens sujets avec corrections |
| Concours blancs | /concours-blancs | Candidat+ | Liste CB : a venir, en cours, termines |
| Detail concours blanc | /concours-blancs/:id | Candidat+ | Infos, telechargement sujet, participation |
| Mon tableau de bord | /dashboard | Candidat+ | Progression, stats, recommandations |
| Mon profil | /profil | Candidat+ | Modifier infos personnelles, photo |
| Temoignages | /temoignages | Public | Tous les temoignages des laureats |
| Admin - Dashboard | /admin | Admin+ | Stats globales plateforme |
| Admin - Contenu | /admin/contenu | Admin Contenu+ | Gestion cours, exercices, concours blancs |
| Admin - Utilisateurs | /admin/utilisateurs | Super Admin | Gestion des comptes |
| Admin - Documents | /admin/documents | Admin Contenu+ | Gestion documents officiels |
| Admin - Newsletter | /admin/newsletter | Admin Contenu+ | Envoi de newsletters |

## 8.2 Exigences d'ergonomie

- Temps de chargement des pages < 2 secondes sur connexion standard

- Feedback visuel immediat pour toute action (loaders, toasts de confirmation, messages d'erreur)

- Recherche en temps reel avec debounce (300ms) sur les cours et exercices

- Pagination cote serveur pour les listes de plus de 20 elements

- Interface adaptative : menu de navigation sur desktop, menu hamburger sur mobile

- Lecteur de cours optimise mobile avec texte lisible et images adaptees

- Timer visible lors du telechargement du sujet d'un concours blanc

- Barre de progression par matiere affichee en permanence dans l'espace candidat

# 9. Deploiement et Infrastructure

## 9.1 Conteneurisation Docker

| Service | Image | Port | Role |
| --- | --- | --- | --- |
| backend | openjdk:17-jre-slim | 8080 | API Spring Boot |
| frontend | nginx:alpine | 80 / 443 | React + reverse proxy Nginx |
| database | mysql:8.0 | 3306 | Base de donnees MySQL |
| adminer | adminer | 8081 | Interface admin BDD (dev/staging) |
| maildev | maildev/maildev | 1080 | Serveur email de test (dev uniquement) |

## 9.2 Environnements

| Environnement | Branche Git | Acces | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| Developpement | develop | Equipe dev uniquement | Tests fonctionnels et integration |
| Staging | staging | Client + equipe technique | Recette et validation metier |
| Production | main | Tous les utilisateurs | Exploitation quotidienne |

## 9.3 Configuration requise (production)

- Serveur : 4 vCPU, 8 Go RAM minimum

- Stockage : 100 Go SSD pour MySQL, PDFs des sujets/corriges/resultats et fichiers medias

- OS : Ubuntu 22.04 LTS ou Debian 12

- HTTPS : certificat TLS obligatoire (Let's Encrypt ou certificat d'entreprise)

- Sauvegarde : backup automatique de la base de donnees toutes les 24h

- Monitoring : collecte des logs applicatifs (ELK Stack ou Grafana + Loki)

- Serveur SMTP configure pour l'envoi des emails de verification, notifications et newsletter

# 10. Strategie de Tests

## 10.1 Tests backend (Spring Boot)

| Type | Outil | Couverture cible | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Tests unitaires | JUnit 5 + Mockito | > 80% des services | Test de chaque service en isolation (progression, concours blancs, newsletter) |
| Tests repositories | @DataJpaTest | Requetes JPA critiques | Validation des requetes : inscription, progression, participation CB |
| Tests controllers | @WebMvcTest+MockMvc | Tous les endpoints | Test entrees/sorties HTTP et securite par role |
| Tests integration | @SpringBootTest | Flux metier complets | Flux bout en bout : inscription -> cours -> exercice -> concours blanc |

## 10.2 Tests frontend (React)

- Tests de composants avec React Testing Library

- Tests des hooks personnalises (useAuth, useConcours, useProgression, useExercice)

- Tests d'integration du lecteur de cours et de l'affichage des exercices/corriges

- Tests du flux de participation aux concours blancs

- Couverture cible : > 70% des composants cles

## 10.3 Tests de performance

- L'API doit supporter 500 utilisateurs concurrents sans degradation (pic lors des concours blancs)

- Temps de reponse cible : < 200ms pour 95% des requetes

- Tests de charge avec JMeter ou Gatling sur les endpoints les plus sollicites (cours, exercices, concours blancs)

# 11. Planning Previsionnel

| Phase | Duree | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 : Architecture et environnement | Semaine 1 | Projet initialise, Docker Compose operationnel, schema BDD, Flyway, repo Git |
| Phase 2 : Modele de donnees et entites JPA | Semaines 1-2 | Toutes les entites JPA, migrations Flyway, repositories, tests JPA |
| Phase 3 : Securite JWT et gestion des roles | Semaine 2 | Auth complete, inscription + verification email, roles, endpoints proteges |
| Phase 4 : API — Categories, Concours, Niveaux | Semaine 3 | CRUD categories, concours, niveaux, matieres, documents officiels |
| Phase 5 : API — Cours et Exercices | Semaine 3-4 | CRUD cours, exercices, gestion publication, progression candidat |
| Phase 6 : API — Concours Blancs et Resultats | Semaine 4 | Concours blancs, participation, upload PDF sujet/corrige/resultats |
| Phase 7 : API — Communaute et Newsletter | Semaine 4-5 | Temoignages, newsletter, inscriptions candidats, notifications email |
| Phase 8 : Interface React — Pages publiques | Semaine 5 | Accueil, infos concours, temoignages, connexion, inscription |
| Phase 9 : Interface React — Espace candidat | Semaines 5-6 | Formations, cours, exercices, concours blancs, dashboard progression |
| Phase 10 : Interface React — Back-office admin | Semaine 6 | Admin contenu, gestion utilisateurs, stats, newsletter |
| Phase 11 : Tests et deploiement | Semaine 7 | Tests couverts, doc Swagger, build Docker production, mise en ligne |

Duree totale estimee 7 semaines pour un developpeur intermediaire travaillant a temps plein. Reductible a 5 semaines avec une equipe de 2 personnes (1 backend + 1 frontend). La phase de contenu (redaction des cours et exercices) est independante du developpement et peut commencer en parallele.

# 12. Glossaire

| Terme | Definition |
| --- | --- |
| JWT | JSON Web Token : standard d'authentification stateless base sur un token signe |
| JPA | Java Persistence API : specification Java pour le mapping objet-relationnel |
| ORM | Object-Relational Mapping : correspondance entre objets Java et tables SQL |
| DTO | Data Transfer Object : objet intermediaire pour transferer les donnees entre couches |
| REST | Representational State Transfer : style d'architecture pour les APIs web |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete : les quatre operations de base sur les donnees |
| Flyway | Outil de migration de base de donnees par scripts SQL versionnes |
| BCrypt | Algorithme de hashage des mots de passe avec facteur de cout configurable |
| SPA | Single Page Application : application web chargeant une seule page HTML |
| CAPESA | Centre Africain de Preparat. et de Suivi des Etudiants dans les ecoles de Statistique d'Afrique |
| BECEAS | Banque d'Epreuves Commune aux Ecoles d'Actuariat et de Statistique (France) |
| IFORD | Institut de Formation et de Recherche Demographiques (Yaounde, Cameroun) |
| IPP | Institut Polytechnique de Paris : groupe de 6 grandes ecoles d'ingenieurs francaises |
| ISSEA | Institut Sous-regional de Statistique et d'Economie Appliquee (Yaounde) |
| ENSEA | Ecole Nationale Superieure de Statistique et d'Economie Appliquee (Abidjan) |
| ISUP | Institut de Statistique de l'Universite de Paris |
| Categorie concours | Grande famille de concours : ex. CAPESA regroupe ISE Cycle Long, ISE Classique, TSS |
| Concours | Epreuve specifique au sein d'une categorie : ex. ISE Cycle Long au sein de CAPESA |
| Niveau | Palier de preparation requis pour un concours : BAC, Licence 1, Licence 2... |
| Concours blanc | Simulation d'epreuve reelle organisee en ligne avec sujet, duree et publication de resultats |
| Rich text | Format de texte enrichi permettant titres, formules mathematiques, images, tableaux |
| Newsletter | Email d'information envoye periodiquement aux abonnes de la plateforme |
| Progression | Indicateur de suivi des cours consultes et exercices tentes par le candidat |
| Laureats | Anciens candidats ayant reussi leur concours et integre une grande ecole |
| Suppression logique | Desactivation d'un enregistrement sans suppression physique, historique conserve |
| Access token | Token JWT de courte duree (15 min) donnant acces aux ressources protegees |
| Refresh token | Token de longue duree (7 jours) permettant de renouveler l'access token |

— Fin du document — EduMaster v1.0 — Mars 2026 —